POWIATOWY ZARZĄD DRÓG




 Żywiec, dnia 05.02.2016r.

w ŻYWCU

ul. Leśnianka 102 a 

Tel. 033 8620572                                                                                                       
ZAPYTANIE OFERTOWE
 Nr sprawy: PZD.9.ogólna.2016
1. Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102 a 34-300 Żywiec
nazwa zamawiającego
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową i przebudową urządzeń obcych w ciągu drogi powiatowej 1474 S ( Żywiec , ul. Moszczanicka) w km od 3+105 do km 3+470 oraz w km od 3+492 do km 3+555 ( z wyłączeniem odcinka pętli autobusowej).

    Zakres planowanej dokumentacji  obejmuje :
- wykonanie mapy do celów projektowych - 1 egz.
- projekt budowlano-wykonawczy z uzgodnieniami branżowymi- 5 egz.

- operat wodnoprawny- 2 egz.

- przedmiar robót- 5 egz.

- kosztorys inwestorski – 2 egz.

- szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST)- 4 egz.

- harmonogram robót- 2 egz.

- plan BIOZ- 3 egz.

- projekt stałej organizacji ruchu- 4 egz.
- Uzyskanie wymaganych odpowiednimi przepisami pozwoleń niezbędnych do   rozpoczęcia realizacji zadania- tryb zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.

2. Termin realizacji zamówienia: 4 miesiące od daty podpisania umowy.
3. Miejsce lub sposób uzyskania zapytania ofertowego: elektronicznie
4. Kryteria wyboru ofert: porównanie ceny brutto (kryterium:100% najkorzystniejsza cena brutto)

5. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia):

Warunki jakie winien spełniać wykonawca:

  - posiadać odpowiednie uprawnienia do wykonywania projektów w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, (załączyć dokument)
-  posiadać osoby z uprawnieniami do projektowania co najmniej w zakresie przedmiotu zamówienia oraz należące do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (załączyć dokument),

-  mieć doświadczenie w wykonywaniu podobnych zamówień tj. wykonał co najmniej 1 projekt  odpowiadający swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia-projekt w zakresie  drogi (załączyć kopię dokumentu)
 - winien sprawdzić w terenie warunki wykonania zamówienia w celu prawidłowego opracowania oferty, jak również zgromadzić wszystkie wstępne informacje do sporządzenia oferty cenowej
6. Wzór umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej treści (jeżeli wymagana jest forma pisemna umowy na podstawie odrębnych przepisów zamawiającego): 
      nie dotyczy
7. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego wniesienia (jeżeli jest wymagany): nie dotyczy
8. Warunki gwarancji: nie dotyczy
9. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na  maszynie, komputerze, nie ścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy  z adnotacją:

„OFERTA”
„Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową i przebudową urządzeń obcych w ciągu drogi powiatowej 1474 S ( Żywiec , ul. Moszczanicka) w km od 3+105 do km 3+470 oraz w km od 3+492 do km 3+555 ( z wyłączeniem odcinka pętli autobusowej).”
 „nie otwierać przed 15.02.2016r. godz. 12:00.” 

10. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 15.02 .2016r do godz. 12°° w siedzibie Zmawiającego w Żywcu, ul. Leśnianka 102 a, pokój nr 1, piętro l.
PAGE  
1

