Żywiec, dnia 04.03.2026 r.
Nr sprawy: SZP.252.1.20.2026
ZAPYTANIE OFERTOWE 
o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 170.000,00 zł netto

Zamawiający: 
Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec
nazwa zamawiającego

zaprasza do złożenia oferty na:
Wykonanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego (PFU) dla zadania: „Odbudowa uszkodzonego odcinka drogi powiatowej nr 1402 S Słotwina – Godziszka w km 0+788 do km 0+913 w m. Lipowa (uszkodzona skarpa drogi z murem oporowym, korpus drogi  z podbudową, pobocze i nawierzchnia bitumiczna).

WSZ CPV: 71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.
PFU będzie podstawą do przeprowadzenia przetargu na wykonanie zadania w formule zaprojektuj i buduj w ramach dofinansowania jakie uzyskał Zamawiający z Funduszu Solidarności UE.

1. Zakres PFU:

· opracowanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego (PFU);

· opracowanie kosztorysu szacunkowego, z podziałem na prace projektowe i roboty budowlane;

· opracowanie specyfikacji technicznych;

· opracowanie planu gospodarki zielenią.

Zamawiający zlecił w oddzielnym postępowaniu wykonanie Dokumentacji Geologiczno Inżynierskiej dla całego zakresu zadania.

2. Wymogi techniczne dla przedmiotu zamówienia:

a) Opracowaniem należy objąć wszystkie elementy drogi znajdujące się w wyszczególnionym kilometrażu, w szczególności:

· odbudowę muru oporowego, na całej długości zadania;

· odbudowę drogi na całej szerokości wraz w wszystkimi jej elementami jak pobocza, odwodnienie, itd;

· W opracowaniu należy ująć istniejący kolektor zrzutowy kanalizacji deszczowej;

· parametry drogi winny spełniać aktualne wymogi prawne;

· Zamawiający realizuje zadanie projektowe pn:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1402S Słotwina – Godziszka wraz z budową chodnika w km 0+913 do km 1+179 w Lipowej.

Wykonawca PFU winien w ramach swojego opracowania skoordynować miejsce styku z prowadzonymi pracami projektowymi.

b) Klasę drogi należy przyjąć zgodnie z uchwała nr XX/249/2020 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg powiatowych na terenie Powiatu Żywieckiego oraz pozbawienia niektórych dróg statusu dróg powiatowych, wraz z późniejszymi zmianami.

Droga posiada klasę Z.

c) Należy przewidzieć, w niezbędnym zakresie, przebudowę urządzeń obcych. W przypadku konieczności przebudowy, należy uzyskać odpowiednie warunki przebudowy.

d) Należy podtrzymać dopuszczalny nacisku pojedynczej osi napędowej pojazdu na nawierzchnie drogi – 115kN.

e) Należy przewidzieć w niezbędnym zakresie, przebudowę przepustów podłużnych i poprzecznych, oczyszczenie i regulacje rowów, poboczy, przykanalików itd.

f) Należy zawrzeć w PFU wytyczne do wykonania projektów czasowej i docelowej organizacji ruchu.

g) Należy opracować plany gospodarki zielenią w zakresie bieżącego utrzymania zieleni przydrożnej, obejmujące:

· inwentaryzację drzew przewidzianych do wycinki, dla których wymagane jest uzyskanie decyzji właściwego organu, zezwalające na ich usuniecie,

· inwentaryzację drzew przewidzianych do wycinki, dla których nie wymagane jest uzyskanie decyzji właściwego organu, zezwalające na ich usuniecie,

· inwentaryzację drzew przewidzianych do wykonania cięć technicznych w skrajni drogi oraz cięć pielęgnacyjnych w koronach drzew,

· inwentaryzację zakrzaczeń wraz z podrostami drzew (samosiejki), do wycinki i karczowania.

h) Należy przeanalizować, a następnie określić technologię wykonania podbudowy drogi. Zamawiający nie dopuszcza układania nawierzchni asfaltowej metodą połówkową.

i) W ramach PFU należy wykonać inwentaryzację odcinka drogi wraz z uwzględnieniem występującej na niej infrastruktury, oraz określeniem stanu technicznego.

j) Należy przewidzieć odpowiednią formułę prawną umożliwiająca rezygnację z budowy kanałów technologicznych.

k) Organizacje opracowań projektowych określa standard techniczny: Sposób zorganizowania dokumentacji projektowej.

3. Termin realizacji zamówienia: 
Jeden miesiąc od podpisania umowy
4. Miejsce lub sposób uzyskania zapytania ofertowego: 
5. zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
6. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 
w siedzibie Zamawiającego, telefonicznie 33 862 0572 lub poprzez e-mail (przetargi@pzd.zywiec.pl).
7. Kryteria wyboru ofert: 
porównanie ceny brutto (kryterium: cena 100%).
8. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia): 
a) posiadać odpowiednie uprawnienia do wykonywania projektów w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, oraz posiadać wpis do odpowiedniej izby inżynierów budownictwa (załączyć dokument stwierdzający nadanie uprawnień oraz wpis do odpowiedniej izby);

b) mieć doświadczenie w wykonywaniu podobnych zamówień tj. wykonał co najmniej jedno opracowanie PFU lub projekt budowlany wraz z projektem technicznym dla odcinka nie mniejszego niż 0,5km drogi publicznej, wraz z odcinkiem muru oporowego (załączyć kopię pierwszej (tytułowej)  strony dokumentu).
9. Wzór umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej treści (jeżeli wymagana jest forma pisemna umowy na podstawie odrębnych przepisów zamawiającego):  
termin płatności faktury 30 dni od dnia jej dostarczenia do Zamawiającego.
10. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego wniesienia (jeżeli jest wymagany):
 nie dotyczy 
11. Warunki gwarancji oraz rękojmi:
 36 miesięcy
12. Sposób złożenia oferty: 
a) Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.03.2026 r. do godz. 10:00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

b)  Oferty mogą być składane pisemnie i drogą elektroniczną. Oferty składane drogą elektroniczną przesyła się na adres przetargi@pzd.zywiec.pl.

c) W przypadku składania oferty w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca lub osobiście ofertę należy złożyć w Sekretariacie Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec, pok. nr 210, II piętro. 
d) Ofertę sporządzoną w formie pisemnej należy złożyć w nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed przypadkowym otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

 „OFERTA”
Wykonanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego (PFU) dla zadania: „Odbudowa uszkodzonego odcinka drogi powiatowej nr 1402 S Słotwina – Godziszka w km 0+788 do km 0+913 w m. Lipowa (uszkodzona skarpa drogi z murem oporowym, korpus drogi  z podbudową, pobocze i nawierzchnia bitumiczna).

„nie otwierać przed 12.03.2026 r. godz. 10:00.”

e) Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

f) Oferty nadesłane pocztą lub kurierem będą zakwalifikowane do postępowania, pod warunkiem ich dostarczenia do Zamawiającego przez pocztę lub kuriera w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w pkt. a).

g) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu) w pok. nr 206, II piętro w dniu 12.03.2026 r. o godz. 10:00. 
13. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć wykonawcę i/lub podwykonawcę:

a) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;

b) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady. 

Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Standardy organizacji dokumentacji
Ochrona danych osobowych link: http://pzd.zywiec.pl/ochrona-danych-osobowych/


